P_Bibliothèque

# Introduction

# Analyse initiale

## Fonctionnalités initiales

## Planification initiale

| Tâche à effecteur | Durée estimé |
| --- | --- |
| Planification initiale | 6h |
| Mise en place d’une planification + agile (ex. trello) | 1h |
| Me documenter sur Google Books API | 1h30 |
| Création MLD | 3h |
| Création charte graphique + Maquettes | 8h |
| Création de la DB (Si dockerisé faire le docker-compose aussi) | 2h30 |
| Mise en place architecture des fichiers du code | 1h |
| Me redocumenter / former dans les bases en JS (Express, VueJS, (Tailwind et FlowBit potentiellement, etc.) | 4h |
| Me redocumenter sur comment faire les Tests unitaires, et les faire | 6h |
| Page web « Inscription » & « Connexion » utilisateurs | 6h |
| Page web « Gestion utilisateurs » | 6h |
| Google Books API (Voir comment ça marche en pratique) | 3h |
| Page web « Gestion des livres » | 6h |
| Page web « Accueil » | 6h |
| Page web « Catalogue de Livres » | 6h |
| Page web d’un livre spécifique (pour avoir + d’infos dessus, ou l’emprunter) | 8h |
| Documentation : Squelette de la doc, sommaire | 20m |
| Documentation : Analyse du projet | 3h10 |
| Documentation : Résultat obtenu & explication | 5h |
| Documentation : Simplement mettre la charte graphique + maquette (fais sur canva avant sûrement) | 30m |
| Documentation : Partie Tests | 3h |
| Documentation : Conclusions | 1h |
| Faire le readme (doc pour installation du projet par un tierce) | 3h |

# Analyse conceptuelle

## Analyse Routes API

### Routes Book

- GET /books/ :bookId

Req.params.id

Récupère toutes les informations d’un livre en particulier

- GET /books ?author=$Camus ?genre=$dramatique?popularity>$50?isBorrowed=$bool

Req.query.author = Camus

Récupère tous les livres (titre, couverture, auteur, genre, popularité), et selon la query (en bleu) on peut filtrer selon ces mêmes attributs

Book.belongsToMany(Author, { through: "etre_ecrit" });

Book.belongsToMany(Genre, { through: "contenir" });

- GET /books/recent

Récupére les 5 livres les plus récents (tout les infos, auteur et genres compris)

- GET /books/popularity

Récupére les 5 livres les plus populaires (tout les infos, auteur et genres compris)

- DEL /books/delete/:id

Supprime un livre

- POST /books/create

Crée un livre en fonction d’un recherche via l’API google books (doit aussi créer / lier auteur et genres)

### Routes User

- GET /users/ :id

- GET /users/

- POST /users/register

- POST /users/login

- DELETE /users/delete/ :id

Dans le cahier des charges l’administrateur peut bloquer un utilisateur, je n’avais pas vu ça à ma première lecture et ça ne me semble pas très utile mais point à clarifier

### Routes statusBooks

- POST /statusBooks/create

Permet de créer un « statusBook » lorsqu’un livre est emprunté

- PUT /statusBooks/modifiy

Modifier un statusBook, par exemple lorsqu’un utilisateur veut ajouter/modifier un commentaire.

### Routes

Npx sequelize-auto -h localhost -d NovelingDB -u root -p 6033 -x root –dialect mysql -o « ./src/models » -l esm
Pour générer les modèles de la db dans l’api automatiquement en se branchant sur l’API

# Maquettes

# Conclusion

A noter pour plus tard : dans la planif initial je n’avais pas séparer backend du frontend, je n’avais par exemple pas de tâches concernant la création de l’API (les tâches « faire pages web **** par exemple sous entendait frontend et backend mais après coup je me rends compte que j’aurais mieux fais de séparer le backend et le  frontend car en pratique je vais d’abord faire le backend (une grand partie en tout cas), et passer au frontend ensuite)